КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ ШУШЕНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ СУББОТИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 08 апреля 2013 года             с.Субботино                                   № 20

Об утверждении графика

разработки и утверждения схемы

водоснабжения на территории

муниципального образования

«Субботинский сельсовет»

В соответствии с  Федеральным законом от 07 декабря 2011 года                           № 416-ФЗ « О водоснабжении и водоотведении»

Постановляю:

1. Утвердить прилагаемый график разработки и утверждения схемы водоснабжения на территории муниципального образования «Субботинский сельсовет».

2. Обнародовать настоящее  постановление путем  размещения на  информационном стенде администрации и на официальном сайте администрации муниципального образования «Субботинский сельсовет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением оставляю за собой.

Глава Субботинского сельсовета                                                         Тасханов О.В.

Приложение

к постановлению

от 08.04.2013 № 20

ГРАФИК

разработки и утверждения схемы водоснабжения на территории муниципального  образования «Субботинский сельсовет»

| № п/п | Наименование этапа выполнения | Дата и сроки проведения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение инвентаризации водопроводных сетей, участвующих в водоснабжении и водоотведении МО «Субботинский сельсовет» | 25.02.2013- 11.04.2013- 24.03.2013 24.04.2013 |  |
| 2 | Принятие постановления о создании рабочей группы и о начале разработки схемы водоснабжения | 25.04.2013 |  |
| 3 | Размещение на официальном сайте уведомления о начале разработки схемы водоснабжения и информации о порядке предоставления необходимых сведений | 26.04.2013-30.04.2013 |  |
| 4 | Рассылка запросов и сбор необходимой информации | 01.05.2013 г. 01.06.2013 г. |  |
| 5 | Разработка схемы водоснабжения | 01.06.2013 г. - 01.07.2013 г. |  |
| 6 | Передача проекта схемы водоснабжения на рассмотрение | 02.07.2013 г. |  |
| 7 | Размещение проекта схемы водоснабжения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и электронной модели схем) на официальном сайте. Публикация в установленных официальных источниках опубликования сведений о размещении проекта схемы водоснабжения на официальном сайте | 03.07.2013 |  |
| 8 | Рассмотрение проекта схемы, сбор замечаний и предложений (адрес, по которому осуществляется сбор замечаний и предложений, а также срок их сбора указывается на официальном сайте) | 03.07.2013 г. - 04.08.2013 г. |  |
| 9 | Размещение информации на официальном сайте о месте проведения публичных слушаний | 04.08.2013 -08.08.2013 |  |
| 10 | Публичные слушания по проекту схемы водоснабжения | 15.08.2013 г. |  |
| 11 | Размещение на официальном сайте информации о завершении публичных слушаний, заключения о результатах проведенных публичных слушаний и протоколов публичных слушаний | 15.08.2013-17.08.2013 |  |
| 12 | Принятие постановления Главы Администрации об утверждении схемы | 21.08.2013 |  |
| 13 | Размещение схем водоснабжения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и электронной модели схемы) на официальном сайте. Публикация в установленных официальных источниках опубликования, сведений о размещении схем водоснабжения на официальном сайте | 26.08.2013 |  |